Plan

# GPsen — 06 Implementation Plan (plan de réalisation)

Projet : GPsen — plateforme web de groupage participatif Version : 1.0 — 23 octobre 2026 Dépend de : les cinq documents précédents (PRD, TRD, AppFlow, UI/UX Design, Backend Schema)

## 1. Principes de réalisation

- Tranches verticales. Chaque journée livre un parcours utilisable de bout en bout (migration → modèle → contrôleur → vue → test), pas des couches séparées.

- Un module à la fois. On ne passe au module suivant que lorsque le précédent fonctionne et que ses tests passent.

- Les documents font foi. En cas de doute, relire le PRD (quoi), le TRD (comment), le Backend Schema (données), l'AppFlow (parcours), l'UI/UX (apparence).

- Priorité aux exigences « Must » du PRD ; les « Should » et « Could » ne commencent que si l'avance le permet.

- Gel des fonctionnalités le jeudi 29 octobre au soir. Les deux derniers jours servent à corriger, répéter et préparer la soutenance.

- Comprendre ce qu'on livre. Chaque soir, relire les fichiers générés du jour et pouvoir expliquer le service métier correspondant à voix haute (le jury posera des questions).

## 3. Détail etape par etape

### Etape 1 Fondations

Objectif : un projet propre, la base créée, l'identité visuelle en place.

- ☐ Créer le projet Laravel, initialiser Git, premier commit, dépôt GitHub.

- ☐ Installer Breeze (pile Blade), configurer MySQL dans .env, copier les six documents dans docs/.

- ☐ Configurer Tailwind avec la palette et la police du document UI/UX (§10), ajouter le logo et la photo de fond optimisée.

- ☐ Créer les Enums : Role, GroupeurStatus, TripStatus, RequestStatus.

- ☐ Écrire les 8 migrations du document Backend Schema et les modèles avec leurs relations.

- ☐ Écrire AdminSeeder ; vérifier php artisan migrate:fresh --seed.

- ☐ Créer les gabarits : public, authentification, espace connecté, admin ; composants <x-button>, <x-trip-card>, <x-status-badge>.

- ☐ Mettre en place SetLocale, les fichiers lang/fr et lang/en, et le sélecteur de langue en haut à gauche.

Terminé quand : la base se recrée sans erreur et la page d'accueil vide s'affiche avec la charte, sur mobile et ordinateur.

### Etape 2— Authentification et rôles

Objectif : deux parcours d'inscription séparés et un contrôle d'accès fiable.

- ☐ Page /inscription avec les deux cartes (titres du document UI/UX).

- ☐ Inscription expéditeur (4 champs) et inscription groupeur (+ présentation + pièce d'identité sur disque privé) via deux FormRequests.

- ☐ Création du groupeur_profiles au statut en_attente.

- ☐ Connexion avec refus des comptes suspendus ; redirections selon le tableau de l'AppFlow §2.

- ☐ Middleware EnsureRole et EnsureGroupeurValidated ; écran « attente de validation » ; pages 403 et 404.

- ☐ Tests : inscription expéditeur, inscription groupeur, accès interdit entre rôles.

Terminé quand : on peut créer les trois types de comptes et chacun arrive sur la bonne page, sans pouvoir entrer dans la zone d'un autre rôle.

### Etape 3 — Validation admin et trajets

Objectif : la chaîne de confiance et la publication de trajets.

- ☐ Admin : liste /admin/groupeurs, fiche avec visualisation sécurisée de la pièce d'identité, valider / refuser avec motif.

- ☐ Notification GroupeurValidated au groupeur ; notification admin à chaque nouveau dossier.

- ☐ Groupeur : CRUD des trajets (TripController, StoreTripRequest, TripPolicy), annulation avec motif.

- ☐ TripCapacityService (capacité restante) et scope Trip::open().

- ☐ Tests : groupeur non validé bloqué, groupeur validé publie, un groupeur ne modifie pas le trajet d'un autre.

Terminé quand : le parcours C puis D de l'AppFlow fonctionne de bout en bout.

### Etape 4— Côté public et demandes d'envoi

Objectif : un expéditeur trouve un trajet et envoie sa demande.

- ☐ Page d'accueil complète (hero avec photo, recherche, trajets récents, « Comment ça marche »).

- ☐ Liste /trajets avec filtres, tri, pagination et état vide ; chargement anticipé (with) des groupeurs.

- ☐ Détail d'un trajet avec barre de capacité et bloc groupeur.

- ☐ Formulaire de demande (StoreShipmentRequest) avec contrôle du poids et des catégories interdites ; retour après connexion sur le trajet d'origine.

- ☐ Notification RequestReceived au groupeur.

- ☐ Test : une demande ne peut pas dépasser la capacité restante.

Terminé quand : le parcours A puis E fonctionne, du visiteur à la demande créée.

### Etape 5— Workflow du colis

Objectif : le cœur métier : accepter, suivre, livrer.

- ☐ ShipmentWorkflowService : transitions autorisées du TRD §3, historique, notifications.

- ☐ Acceptation transactionnelle avec verrouillage du trajet ; passage à complet ; refus avec motif ; annulation avec restitution de capacité.

- ☐ Pages groupeur : liste et détail des demandes, boutons de changement de statut ; pages expéditeur : liste, détail, chronologie.

- ☐ Lien WhatsApp (wa.me) masqué avant acceptation, avec message pré-rempli.

- ☐ Tests : acceptation et mise à jour de capacité, transitions interdites rejetées, accès à la demande d'un autre refusé, lien WhatsApp non visible avant acceptation.

Terminé quand : le parcours F de l'AppFlow s'exécute sans bug et les neuf tests critiques du TRD §7 sont au vert, sauf celui des avis.

### Etape 6— Confiance et administration

Objectif : avis, signalements, supervision, anglais.

- ☐ Avis réciproques après livraison, RatingService, affichage des étoiles dans les cartes et le profil groupeur. Test correspondant.

- ☐ Signalement depuis profil, trajet et demande ; file /admin/signalements avec prise en charge, note interne, clôture, suspension d'un compte.

- ☐ Tableau de bord admin avec chiffres clés et listes prioritaires ; liste des utilisateurs avec recherche et suspension.

- ☐ Cloche de notifications avec compteur et marquage comme lu.

- ☐ Compléter la traduction anglaise de tous les textes.

Terminé quand : tous les parcours A à H de l'AppFlow sont jouables.

### Etape 7— Finition et gel

Objectif : stabiliser et préparer les preuves pour le mémoire.

- ☐ Passer chaque écran en revue sur mobile et ordinateur (checklist UI/UX §8) ; corriger les défauts.

- ☐ Compléter les seeders de démonstration (dates relatives à aujourd'hui) et vérifier migrate:fresh --seed.

- ☐ Lancer l'ensemble des tests ; corriger les régressions ; passer Laravel Pint.

- ☐ Produire les captures d'écran dans l'ordre du document UI/UX §6 pour le chapitre 3.

- ☐ Gel des fonctionnalités le soir : plus de nouvelle fonctionnalité, uniquement des corrections.

### Etape 8— Répétition

- ☐ Démo complète chronométrée (5 minutes), deux fois de suite, sur la machine qui sera utilisée.

- ☐ Exporter la base (.sql), pousser le code sur GitHub, enregistrer une courte vidéo du parcours principal.

- ☐ Vérifier le matériel : chargeur, câble d'affichage, écran de secours avec les captures.

- ☐ Relire les réponses aux questions probables du jury (§7).

## 4. Ligne de repli (si le temps manque)

On retire dans cet ordre, sans toucher aux exigences « Must » :

- F-20, F-21 (export, profil public détaillé) — déjà optionnels

- F-19 (e-mail de notification)

- F-18 (anglais) : garder le sélecteur mais n'afficher que le français, et annoncer l'anglais comme évolution

- F-16 (signalements)

- F-15 (avis)

- F-17 (notifications) : conserver seulement les changements de statut visibles sur la page de suivi

Ces exigences retirées sont alors présentées dans la conclusion du mémoire comme perspectives, ce qui reste cohérent.